- 小程序首页

1商品展示

信息：活动信息、价格、月销量、起送费、配送费；

功能：购买

1.1商品详情

信息：商品介绍、活动标题、价格、拼团信息（市价、团购人数）、购买量

功能：联系卖家

提交订单

确认订单：a、新增地址；b、立即支付；c、扫二维码

- 订单页

里面有五个状态：

全部  待付款  待收货  已收货 已取消 待评价

- 我

- 我的订单

全部， 待付款，待收货， 已收货，已取消

2、我的拼团----------确定不要。==========该栏目已经删除

3、收货地址（增删改的功能）

3.1管理收货地址

3.2新增收货地址

4、个人信息管理（修改）

添加个人信息（只能一个）

输入信息：姓名（可选）、手机号码（必选）、 微信号（登录自动索取）、详细地址（可选）

功能：确认

5、我的店铺（增删改），查是通过点击图片来完成的。

5.1商品管理

信息：商品名称

功能：修改善品、删除商品、新增商品

5.2新增商品

输入信息：商品名、库存、单价、商品规格、商品描述、商品图（拍照或从手机相册选择）

6、流量统计

现在还不清楚增加什么内容在该项目中。

7、售后服务

发布临时信息对话框

目标：解放劳动力

- 微信朋友圈

- 微信群

- 小程序

- 商家--------赚钱->尽量多的卖东西，降低劳动力

- 顾客--------相对物美价廉，质量要有保障

- 运营方式

- 转发

- 小程序是否可以和朋友圈挂起来？

目前的UI实现情况：

已经实现的内容：

- 我的订单部分  ， 参见目录："pages/allOrder/allOrder",

- “我”的部分  ， 参见目录： "pages/busMine/busMine",

- “个人信息管理”部分  ， 参见目录："pages/mine/mine",

- “我的店铺” ， 参见目录：

"pages/addPro/addPro",；"pages/myShop/myShop",

更新我的店铺中的“新增商品”部分图片，

具体内容参见："pages/myShop/myShop"

- 首页： ，， 参见目录："pages/homePage/homePage",

- 立即购买：， ， 参见目录："pages/buyNow/buyNow",

订单：

- 个人感觉字体不对，字体好像偏小，和“我”有点不匹配。======UI/LMJ

pending

- 左右滑动的时候，可以在”首页”，“订单”，“我”之间来回切换

- 订单是否要增加一个删除功能=======ZXL

- 在订单的“全部”中，列出订单的状态?

- 订单信息中，不需要订单状态，只需要保留订单详情?

我：

- 我的店铺：

- 呈现一种物品的多个形态，比如使用一组图片呈现4斤、5斤、6斤的螃蟹。======XBJ, partly done

- 收货地址和个人信息管理中的收货地址是否重复？

- 下架是否不从数据库中删除，而是隐藏或者是放到个人的私有库中，以备下次使用。?

首页：

- 首页轮播图需要更改?

- 新增的商品是否需要按序排列，按照那种顺序排列?

小程序本身：

- 小程序关掉以后，在重新打开的时候，需要呈现首页内容====ZXL

已经完成的内容：

- 商品名，库存数，价格，需要加上对应的文字=====XBJ， done

- 点击“编辑”后的页面中，缺少商品描述一栏。=====XBJ, done

- 图片大小适配=======XBJ, done

- 添加图片的图标需要UI去做一下======UI/LMJ, done

- 新增商品的时候，新增加的商品图片无法删除。=======XBJ. done

- 编辑的时候，图片没有从server上download下来。======XBJ, done

- 新增商品中的价格和库存，属性需要修改成number。不能是字符。===XBJ, done

- 新增商品更新到首页刷新太慢=====LT, done

和新的首页一起

- 首页刷新太慢=====LT, done

和新的首页一起

- 下拉的时候，好像刷新不够及时========LT, done

和新的首页一起