1. 小程序首页

1商品展示

信息：活动信息、价格、月销量、起送费、配送费；

功能：购买

1.1商品详情

信息：商品介绍、活动标题、价格、拼团信息（市价、团购人数）、购买量

功能：联系卖家

提交订单

确认订单：a、新增地址；b、立即支付；c、扫二维码

1. 订单页

里面有五个状态：

全部 待付款 待收货 已收货 已取消 待评价

1. 我
2. 我的订单

全部， 待付款，待收货， 已收货，已取消

~~2、我的拼团----------确定不要。==========该栏目已经删除~~

3、收货地址（增删改的功能）

3.1管理收货地址

3.2新增收货地址

4、个人信息管理（修改）

添加个人信息（只能一个）

输入信息：姓名（可选）、手机号码（必选）、 微信号（登录自动索取）、详细地址（可选）

功能：确认

5、我的店铺（增删改），查是通过点击图片来完成的。

5.1商品管理

信息：商品名称

功能：修改善品、删除商品、新增商品

5.2新增商品

输入信息：商品名、库存、单价、商品规格、商品描述、商品图（拍照或从手机相册选择）

6、流量统计

***现在还不清楚增加什么内容在该项目中。***

7、售后服务

发布临时信息对话框

目标：解放劳动力

1. 微信朋友圈
2. 微信群
3. 小程序
4. 商家--------赚钱->尽量多的卖东西，降低劳动力
5. 顾客--------相对物美价廉，质量要有保障
6. 运营方式
7. 转发
8. 小程序是否可以和朋友圈挂起来？

目前的UI实现情况：

已经实现的内容：

1. 我的订单部分 ， 参见目录："pages/allOrder/allOrder",
2. “我”的部分 ， 参见目录： "pages/busMine/busMine",
3. “个人信息管理”部分 ， 参见目录："pages/mine/mine",
4. “我的店铺” ， 参见目录：

"pages/addPro/addPro",；"pages/myShop/myShop",

更新我的店铺中的“新增商品”部分图片，



具体内容参见："pages/myShop/myShop"

1. 首页： ，， 参见目录："pages/homePage/homePage",
2. 立即购买：， ，

参见目录：~~"pages/buyNow/buyNow",~~ "pages/hha/hha"

1. 商品详情页面：，

参见目录： "pages/goodsDetail/goodsDetail",

1. 在“我的订单”中 增加“删除”按钮，



1. 在“新增商品”中 增加 “规格”指示条。



订单：

1. 个人感觉字体不对，字体好像偏小，和“我”有点不匹配。======UI/LMJ

pending

1. 左右滑动的时候，可以在”首页”，“订单”，“我”之间来回切换
2. 订单是否要增加一个删除功能=======ZXL
3. 在订单的“全部”中，列出订单的状态?
4. 订单信息中，不需要订单状态，只需要保留订单详情?

我：

1. 我的店铺：
2. 呈现一种物品的多个形态，比如使用一组图片呈现4斤、5斤、6斤的螃蟹。======XBJ, partly done
3. 收货地址和个人信息管理中的收货地址是否重复？
4. 下架是否不从数据库中删除，而是隐藏或者是放到个人的私有库中，以备下次使用。?

首页：

1. 首页轮播图需要更改?
2. 新增的商品是否需要按序排列，按照那种顺序排列?

小程序本身：

1. 小程序关掉以后，在重新打开的时候，需要呈现首页内容====ZXL

已经完成的内容：

1. 商品名，库存数，价格，需要加上对应的文字=====XBJ， done
2. 点击“编辑”后的页面中，缺少商品描述一栏。=====XBJ, done
3. 图片大小适配=======XBJ, done
4. 添加图片的图标需要UI去做一下======UI/LMJ, done
5. 新增商品的时候，新增加的商品图片无法删除。=======XBJ. done
6. 编辑的时候，图片没有从server上download下来。======XBJ, done
7. 新增商品中的价格和库存，属性需要修改成number。不能是字符。===XBJ, done
8. 新增商品更新到首页刷新太慢=====LT, done

和新的首页一起

1. 首页刷新太慢=====LT, done

和新的首页一起

1. 下拉的时候，好像刷新不够及时========LT, done

和新的首页一起

统计：订单统计，入账统计，出账统计

小程序需要增加二维码功能。

首页：

1. 首页上的广告栏，需要替换， LinTao
2. 首页美观度，不够, pending
3. “获取该ID下的店名”，需要更改为具体的店名。门庭集市, LT

=========今天提交。

1. 商品详情中：图片大小尺寸, LT， done
2. UI数量加减需要调整, LMJ,, done
3. 下拉更新, pending
4. UI要显示不同规格的商品库存、价格、数量, LMJ. done
5. 商品详情，在首页不显示, LT, done
6. 库存为零显示, done
7. 支付页面 UI需要准备起来, LMJ, 没开工

订单：

1. 需要UI增加删除按钮, LMJ。 等xianlei加按钮。

我

1. 个人信息里面的收获地址改名字为我的地址, XZH， done
2. 同一店家不同商品的统一支付。pending
3. 收获地址的UI需要调整。, LMJ, 统一调整。
4. 新增商品中需要UI调整，用以提示库存/单价/商品规格, LMJ, done
5. 新增商品中需要UI调整，图片删除部分, LMJ, done
6. 分享商品的二维码, XBJ, done

订单统计:

我买的、我卖的。

解决xianlei的问题：

1. 订单统计，

事件触发报表上报

时间触发报表上报

报表内容：订单数，销售总价，统计周期，

订单内容：手机号码，收获地址，商品详情。

通知方式：手机短信？

1. 收付款统计

商家订单呈现，

我的店铺的二维码分享。done

继续找茬：

29th/May/2018:

* 首页

在我的店铺里面上架商品之后， 接着重新编辑，首页刷新慢。

IOS操作系统没有问题，Android操作系统有问题，是操作系统本身的原因。

进店-》要进的是店铺。

首页的门庭集市名字，当刷新之后，名字为“获取该ID下的店名”

* 我

添加商品时，滑动栏的图片和商品描述的图片相同，应该是不相同。Done

商品规格的按钮

商品规格中的默认文字描述修改。

个人信息：当按整个区域时，跳转

首页/主页：呈现店铺，例如：当某一个用户访问了很多店的时候，主页呈现曾经访问的店铺信息。

Updates:

个人信息部分添加了我的店铺编辑链接和页面

问题：

1. “店铺二维码”和“我的店铺编辑”的页面是否需要合并
2. “我的店铺编辑”需实现点击整条触发页面
3. “我”里面进去“我的店铺”，店铺名需更新到先前编辑的店铺名

“进店”以后的商品应只包含该店的商品

2018/06/20:

付款，

两种方式： a) 采用点对点付款，使用微信收款二维码的方式实现点对点付款---XZH

b) 通过平台中转收账。

如何实现付款二维码的自动识别功能？具体的解决方案是什么？

2018/07/11:

点击“立即购买”之后，需要把数据发送给后台数据库，下一步是跳出付款码。

我买的/我卖的：不需要“待付款”列

下周开始找茬

2018/07/17th:

1. 分享一栏需要调整，因为小程序不允许分享诱导。